| INFORMACE O PŘEDKLADATELI |
| --- |
| Název předkladatele | Junák – svaz skautů a skautek ČR středisko „K. Šimka“, Hradec Králové |
| Adresa | Sukovy Sady 660, 500 02 Hradec Králové |
| IČ | 626 90 477 |
| Statutární zástupce | Vedoucí střediska Mgr. Michaela Šimáková |
| Kontaktní osoba | Hospodář střediska Ing. Veronika Mikešová |
| Telefon | 736 521 810 |
| E-mail | veronikamikesova@gmail.com |

| INFORMACE O FINANČNÍM ZDROJI |
| --- |
| Finanční zdroj | Regionální operační program NUTS II Severovýchod, opatření 2.1 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové |
| Míra podpory | 90% |
| Výzva | kontinuální výzva do 13.12.2013 |
| Mechanismus výběru | krok - projekt je schválen zastupitelstvem města v rámci Integrovaného plánu rozvoje města HK krok – projekt je předložen do výzvy ROP NUTS II SV krok – pokud projekt splní min. počet 60 bodů je projekt doporučen k financování (už neprobíhá soutěž s jinými projekty) |
| Stav projektu | krok – projekt byl vybrán zastupitelstvem města HK krok – předložení projektu proběhne ve ¾ 2009 |
| Pozn.: | Předmětná budova bude odkoupena od města Hradec Králové krok – rada města HK schválila odkup budovy za tržní cenu stanovenou znalcem krok – znalec ocenil budovu na 2 583 000 Kč krok – kupní smlouva by měla být schválena v září 2009 pozn.: ve smlouvě bude ustanovení vázané na úspěch projektu v ROP, jinak odkup neproběhne |

| INFORMACE O PROJEKTU |
| --- |
| Název projektu | Skautský dům střediska „K. Šimka“, Hradec Králové |
| Cíle projektu | Zkvalitnění infrastruktury pro zajištění a další rozvoj nabídky volnočasových aktivit pro registrované i neregistrované členy střediska |
| Stručný popis projektu | Předmětem projektu je revitalizace a úprava objektu tzv. Školičky, ul. Sokolovská č.p. 79. Budova v minulosti fungovala jako mateřská školka. V současné době je v havarijním stavu a nebudou-li provedeny alespoň základní opravy, bude nutné objekt zavřít. Zároveň by bylo vhodné provést úpravy, které zvýší efektivitu a hospodárnost využívání celého objektu. Jedná se především o: zmenšení velikosti místností ze stávajících 8,95 x 5,8 m na klubovny o velikosti cca 5,4 x 5,8 m s cílem vytvořit větší počet menších kluboven, ve kterých by mohly probíhat schůzky více družin najednou, a zachování jedné velké místnosti jako herny a společenské místnosti, zřízení a vybavení malé kuchyně; vybudování nového sociálního zařízení v souladu s platnými hygienickými normami; opravu statických poruch postupně vznikajících v dešťových spárech a zajištění prevence vzniku těchto poruch vyčištěním ležaté kanalizace a dešťových svodů; přivedení a ústřední rozvod tepla po celém objektu s využitím tepelné energie elektrárny Opatovice namísto současného lokálního vytápění elektrickou energií s cílem snížit provozní náklady; revizi a výměnu elektroinstalace v celém rozsahu; snížení úniků tepla prostřednictvím zateplení obvodového pláště, oken a podhledu; obnovení komínů pro příležitostně využívané lokální zdroje tepla; zvýšení bezpečnosti objektu instalací mříží do oken; zatraktivnění venkovního vzhledu objektu opravou a novým nátěrem vnější omítky, oken a vstupních dveří; odkrytí větracího otvoru v západním štítu objektu a vybavení těchto otvorů na obou stranách větracími mřížkami s cílem alespoň provětráním prostoru krovu předejít množení dřevokazného hmyzu a houbám; a sanaci střešní krytiny. V současné době aktivně dochází do klubovny v Sokolovské ul. cca 110 dětí z Hradce Králové, převážně z územních obvodů Pražské Předměstí – střed, jih, Ulrichovo náměstí, Labská kotlina I, II, U Labe, Farářství a Moravského předměstí (především díky výborné dostupnosti MHD). Středisko má zkušenost s realizací projektů dotovaných z veřejných zdrojů. Pro realizaci tohoto investičního projektu je sestaven zkušený projekční tým. Členy týmu jsou: vedoucí projektu Mgr. Michaela Šimáková, finanční manažerka Ing. Veronika Mikešová (projektová manažerka Centra evropského projektování na rodičovské dovolené, 5 let praxe s přípravou a realizací projektů financovaných ze SF EU), právník Mgr. Petr Mikeš (advokát, 5 let praxe), vnitřní kontrola Ing. Helena Šanderová (projektový manažer Centra pro regionální rozvoj, 5 let praxe s kontrolami financovaných ze SF EU). Středisko účtuje 4 roky v podvojném účetnictví, které zajišťuje průhlednost hospodaření. |

| Harmonogram projektu | Příprava projektu (včetně stavebního povolení) – listopad 2009 Podání žádosti do ROP NUTS II SV – listopad 2009 Schvalování a administrace žádosti – 1.1/4 2010 Realizace investiční části – 2010 Dokončení administrace projektu – 1.1/2 2011 |
| --- | --- |
| Celkové náklady projektu v Kč | Nákup objektu 2 583 000 Kč Rekonstrukce objektu – kvalifikovaný odhad 2,6 mil. Kč Úprava venkovního prostranství – kvalifikovaný odhad 317 tis. |

| Profinancování projektu (předběžně) |
| --- |
| Etapa | Obsah | Velikost (Kč) | Zdroj financí | Termín požadavku |
| 1. | Nákup objektu | 2,583 mil. | 2,583 Úvěr Ústředí | 1.1/2 2010 |
| 2. | Rekonstrukce objektu | 2,6 mil. | 2,3247 vratka ROP 0,2753 úvěr Ústředí | Léto 2010 |
| 3. | Rekonstrukce ven. prostranství | 0,317 tis. | 0,317 vratka ROP |  |
|  | 2,023 mil. vráceno Ústředí | únor 2011 |
|  | 0,2853 tis. vráceno Ústředí | duben 2011 |

# Rekapitulace:

# Celkový úvěr od Ústředí	2,583+0,2753		2,8583 mil. Kč	do ½ 2010

# Vrácení úvěru Ústředí	2,023+0,2853		2,3083 mil. Kč	do ½ 2011

# 0,550	tis. Kč		?